Выделенное зеленым - заполнить обязательно,  оранжевым  - заполнять по желанию, выделенное желтым - не заполнять

Наименование проекта *

Создание программного комплекса домашнего сопровождения пожилых людей для контроля приема лекарств, мониторинга состояния и снижения одиночества на основе искусственного интеллекта.

Тематическое направление (лот)

Н1. Цифровые технологии --> Технологии искусственного интеллекта --> Перспективные методы искусственного интеллекта

Поднаправления

02. Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия.

Технологии:

25. Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти.

◦Другое

Обоснование соответствия приоритетам национальных проектов технологического лидерства

◦Не применимо

Направление в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:

а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных,

Ключевые слова *

цифровое здоровье; домашнее сопровождение пожилых; контроль приема лекарств; мониторинг самочувствия; AI-компаньон; голосовой интерфейс; семейный дашборд

Аннотация проекта

11,8 млн домохозяйств из одного человека в России формируют высокий спрос на решения домашнего сопровождения, при этом 42,6% таких домохозяйств относятся к людям старше трудоспособного возраста, для которых пропуск приема лекарств, позднее выявление ухудшения самочувствия и дефицит общения становятся ежедневным риском. Проект CareMate AI направлен на разработку цифрового помощника для пожилых людей и их семей, который помогает соблюдать прием лекарств, отслеживать самочувствие и снижать одиночество. Приложение дает голосовые напоминания, простые чек-листы состояния и AI-компаньона для общения, а при тревожных симптомах автоматически уведомляет родственников или врача. Семья получает понятный дашборд с историей и аналитикой состояния.

Цель проекта *    Создание цифрового AI-помощника для пожилых людей и их семей, обеспечивающего контроль приёма лекарств, мониторинг состояния здоровья и эмоциональную поддержку в режиме 24/7.

Проблема, которую решает результат проекта *

Пожилой человек, живущий один, тратит десятки ежедневных действий на прием лекарств, контроль самочувствия и связь с родственниками, но при этом не имеет постоянного сопровождения, а семья не видит полной картины состояния между звонками.​

Если лекарств два и жалобы редкие, риск кажется умеренным.​

Если препаратов пять, давление меняется несколько раз в неделю, а связь с родственниками строится только на коротких звонках, домашний уход быстро становится нестабильным.​

Когда таких эпизодов накапливается десятки за месяц, семья теряет контроль над ситуацией без возможности круглосуточно находиться рядом.​

Проблема подтверждается демографией: по данным НИУ ВШЭ, доля населения старше трудоспособного возраста в России к началу 2022 года составила 24%.​

Дополнительный риск создает формат проживания: из 11,8 млн домохозяйств из одного человека 42,6% принадлежат людям старше трудоспособного возраста, то есть миллионы пожилых россиян ежедневно остаются один на один с риском пропуска терапии и поздней реакции на ухудшение самочувствия.​

Одиночество в старшем возрасте связано с худшим состоянием здоровья, ограничением социальных контактов и снижением активности, поэтому для этой аудитории недостаточно простого таймера приема лекарств без постоянного цифрового контакта и поддержки.​

Лекарственная неприверженность усугубляет проблему: в геронтологическом исследовании уровень приверженности к терапии у пожилых пациентов составил 53,2%, то есть почти половина режима приема теряется из-за забывчивости, перегрузки схемой лечения или снижения самоконтроля.​

Риск еще выше у пациентов с множественной терапией, поскольку при приеме девяти и более препаратов вероятность нарушения режима увеличивается на 17%.​

Родственники, социальные работники и врачи физически не могут сопровождать пожилого человека 24/7, а телефонные звонки и бумажные заметки не формируют единую историю состояния, не отмечают нарастание жалоб и не запускают тревожный сценарий в нужный момент.​

Существующие решения на рынке решают задачу частично: одни ограничиваются напоминанием о лекарствах, другие требуют дорогой экосистемы устройств и цифровой подготовки, третьи ориентированы на зарубежный рынок и плохо подходят под требования локального хранения данных и российский сценарий семейного ухода.

Каким образом результат проекта решает проблему *

- Проблему пропуска приема лекарств продукт закрывает через голосовые напоминания, визуальные карточки приема и журнал подтверждения действий, что сокращает число пропусков не менее чем на 30% по целевому показателю проекта.​

- Проблему позднего выявления ухудшения состояния система закрывает через короткие ежедневные чек-листы самочувствия, обработку текстовых и голосовых жалоб и автоматическое выделение тревожных паттернов с передачей сигнала родственнику или врачу менее чем за 1 минуту.​

- Проблему отсутствия общей картины для семьи решает единый дашборд с историей приема лекарств, динамикой ответов пользователя, журналом отклонений и статусом тревожных событий за последние 24 часа, 7 дней и 30 дней.​

- Проблему одиночества и снижения мотивации закрывает AI-компаньон, который поддерживает регулярный диалог, мягко возвращает пользователя к ежедневным действиям и повышает вероятность ответа на чек-лист без сложных цифровых сценариев.​

- Проблему недоверия к зарубежным сервисам продукт решает через размещение в российской облачной инфраструктуре, хранение данных в национальном контуре и использование импортонезависимого программного стека.​

Описание конечного продукта проекта *

Продукт работает в формате мобильного приложения для пожилого пользователя, веб-кабинета и мобильного кабинета для родственников, а также серверной платформы обработки событий и аналитики.​

Основной сценарий использования строится вокруг ежедневного маршрута пользователя длиной 3-5 минут, который включает напоминание о лекарствах, быструю отметку самочувствия, при необходимости короткий диалог с AI-компаньоном и автоматическую передачу тревожных сигналов.​

- Модуль лекарственной терапии - хранит расписание препаратов, выдает голосовые и текстовые напоминания, фиксирует подтверждение приема и формирует журнал пропусков по каждому препарату.​

- Модуль мониторинга самочувствия - собирает ответы по коротким чек-листам, принимает свободные текстовые и голосовые жалобы, переводит их в структурированные признаки и выявляет негативную динамику.​

- Модуль AI-компаньона - поддерживает регулярный диалог, напоминает о рутинных действиях, снижает барьер взаимодействия с приложением и стимулирует пользователя не пропускать ежедневные проверки состояния.​

- Модуль тревожных уведомлений - применяет сценарные правила и AI-оценку жалоб, отправляет уведомление родственнику или врачу, сохраняет причину срабатывания и статус реакции на событие.​

- Семейный дашборд - показывает историю приема лекарств, сводку самочувствия, тревожные события, статус активности пользователя и накопленную аналитику в понятной форме без профессиональной медицинской терминологии.​

Область применения продукта проекта *

- Социальные услуги

- Здравоохранение

- Частные и государственные клиники

- Пансионаты и дома престарелых

- Семейный уход за пожилыми людьми

Рынок, сегмент рынка *	 Опишите потенциальный рынок, сегмент рынка для потенциальной коммерциализации продукта (товара/изделия/технологии/услуги) – состав потенциальных потребителей, их оценочное количество, оценочный объем потребности в продукте.

Существующие аналоги *

- Medisafe, США - мобильный сервис контроля приема лекарств для пациентов и родственников. Стоимость подписки находится в диапазоне 5-10 долларов в месяц. Сильная сторона продукта - удобная логика medication reminder и массовая база пользователей. Ограничение - сервис решает в первую очередь задачу приема лекарств и не закрывает российский сценарий домашнего сопровождения с локальным хранением данных.​​

- Apple Health, США - экосистема сбора данных о здоровье для пользователей устройств Apple. Базовый доступ для пользователя бесплатный. Сильная сторона - интеграция с устройствами и единый профиль здоровья. Ограничение - зависимость от экосистемы Apple, высокий порог входа для пожилого пользователя и отсутствие фокуса на семейном уходе в российском бытовом сценарии.​

- Alexa Care Hub, США - инструмент удаленного наблюдения через голосовую экосистему умного дома Amazon. Для пользователя сервис привязан к зарубежной инфраструктуре устройств и сервисов. Сильная сторона - голосовой формат взаимодействия. Ограничение - зарубежный контур, слабая применимость в РФ и отсутствие локальной адаптации под ФЗ-152 и российские каналы сопровождения.​

- MyTherapy, Германия - приложение для контроля приема лекарств и базового отслеживания показателей здоровья. Для конечного пользователя доступен бесплатный базовый сценарий, а основная ценность сосредоточена в персональном трекинге. Сильная сторона - простая механика напоминаний. Ограничение - нет полнофункционального семейного дашборда и сценариев эскалации, ориентированных на российскую модель ухода.

- СберЗдоровье, Россия - цифровой сервис записи к врачу и телемедицинских консультаций. Стоимость для пользователя формируется через платные консультации и подписочные пакеты сервиса. Сильная сторона - известный бренд и доступ к врачам. Ограничение - продукт не заточен под ежедневное домашнее сопровождение пожилого человека, контроль приема лекарств и постоянную семейную аналитику.

- Кнопка жизни, Россия - сервис экстренной связи и мониторинга безопасности пожилых пользователей через тревожные устройства и подписочную модель. Сильная сторона - понятный сценарий вызова помощи. Ограничение - сервис закрывает экстренный сценарий, но не формирует ежедневный цикл контроля терапии, сбора жалоб и мягкой эмоциональной поддержки.

- Патронажные и сиделочные службы, Россия - офлайн-альтернатива для семей, которым нужен уход за пожилым человеком. Стоимость такой услуги кратно выше цифрового сопровождения и зависит от занятости специалиста. Сильная сторона - физическое присутствие. Ограничение - высокая цена, дефицит персонала и отсутствие масштабируемости для массового сегмента.

Конкурентные преимущества *

- Комплексность: уход + AI-анализ + эмоциональная поддержка

- Упрощённый интерфейс, адаптированный под пожилых

- Голосовое управление

- Автоматическая система тревожных уведомлений

- Импортонезависимая технологическая база

- Возможность B2G-интеграции

- Социальная значимость и масштабируемость

Ресурсы проекта *- для реализации проекта (на момент проекта)

Человеческие ресурсы:

Fullstack-разработчик

Мобильный-разработчик

AI/ML-инженер

UX/UI-дизайнер

Продакт-менеджер

Медицинский консультант

Юрист (по работе с персональными данными)

Технические ресурсы:

серверная инфраструктура (облачные серверы РФ)

Рабочие станции разработчиков

Тестовые мобильные устройства

Финансовые ресурсы

Грант - 1 000 000 рублей по прогармме Студенческийстартап

Собственные вложения команды (трудовые ресурсы)

Нематериальные ресурсы

Договорённости с региональными соцслужбами

Контакты с пансионатами

Партнёрство с медицинскими консультантами

Поддержка профильных сообществ

Затраты на реализацию проекта *	 (Укажите планируемую стоимость проекта и перечислите планируемые виды/направления затрат (заработная плата, привлечение сторонних исполнителей, материалы и т.д.), размер каждого из видов затрат. Это ориентировочный список затрат
Заработная плата команды - 650 000 р

Разработка и тестирование (аутсорс/консультации) - 120 000 р

Серверная инфраструктура и хостинг - 80 000 р

Дизайн и UX-исследования - 50 000 р

Юридическое сопровождение (персональные данные) - 50 000 р

Маркетинг и пилотное привлечение пользователей - 50 000 р

Планы по формированию команды проекта * (

Продакт-менеджер / Руководитель проекта - управление разработкой, постановка задач, формирование требований, взаимодействие с партнёрами - опыт несколько года - специалист найден
Fullstack-разработчик (Vue + Go + мобильная интеграция) - разработка backend (API, БД, безопасность), frontend (веб-интерфейс), участие в мобильной части (React Native/Flutter), настройка серверной инфраструктуры - опыт 1 год коммерческой разработки - специалист найден

AI/ML-инженер - разработка модуля анализа жалоб (NLP), выявление паттернов ухудшения состояния, настройка AI-моделей - специалист в поиске

UX/UI-дизайнер - проектирование максимально простого интерфейса для пожилых пользователей, прототипирование, тестирование удобства - опыт 2 года - специалист найден

Медицинский консультант - разработка корректных чек-листов самочувствия, валидация тревожных сценариев - опыт 4 года медицинской практики - проводим переговоры

Юрист (персональные данные) - сопровождение по 152-ФЗ, политика конфиденциальности, договоры - аутсорс

Планируемый способ получения дохода

Подписочная модель (B2C) - ежемесячная оплата за одного или нескольких пожилых пользователей (доступ к полному функционалу, AI-аналитике и уведомлениям).

B2B/B2G-лицензирование - предоставление лицензии на использование платформы социальным службам, клиникам, пансионатам и страховым компаниям (оплата за пользователя или фиксированная лицензия).

White-label решения - продажа кастомизированной версии платформы медицинским организациям и региональным структурам.

Дополнительные сервисы - платные интеграции с медицинскими устройствами и расширенная аналитика для медицинских учреждений.

Техническое решение проекта *

- Серверное ядро на Go отвечает за прием событий, хранение профилей пользователей, обработку расписаний лекарственной терапии и выполнение логики тревожных сценариев.
Архитектура строится как набор изолированных сервисных модулей с единым API и централизованным журналом событий.
Такой подход сокращает время отклика, упрощает сопровождение и дает возможность без полной переработки системы добавлять новые сценарии мониторинга.
Серверная часть обрабатывает подтверждения приема лекарств, ответы на чек-листы, текстовые жалобы и статусы уведомлений, после чего формирует сводную картину состояния пользователя.

- Слой данных реализуется на PostgreSQL и хранилище файлов в российной облачной инфраструктуре.
В базе данных сохраняются профили пользователей, схемы терапии, временные ряды ответов, признаки жалоб, журналы тревожных событий и история действий родственников.
Структура хранения разделяет чувствительные персональные данные, сервисные события и агрегированную аналитику, что упрощает разграничение доступа и подготовку обезличенных отчетов.
Резервное копирование и журналирование транзакций поддерживают устойчивость системы при масштабировании нагрузки.

- Модуль анализа жалоб реализуется как прикладной AI-контур на Python с использованием методов NLP для обработки коротких текстовых и голосовых сообщений.
После распознавания речи система выделяет ключевые признаки состояния, например слабость, головокружение, боль, тревожность, пропуск приема лекарства или ухудшение сна.
Далее механизм правил и классификации ранжирует событие по степени риска и передает его в модуль тревожной логики.
Такой подход дает баланс между интерпретируемостью, стоимостью вычислений и устойчивостью на коротких пользовательских сообщениях.

- Модуль голосового взаимодействия объединяет STT/TTS и сценарный диалоговый слой.
Пользователь получает напоминания и короткие вопросы естественным голосом, а ответы может давать одной фразой без набора текста и сложной навигации.
Диалог строится по коротким маршрутам, где одно действие занимает несколько секунд, что критично для пожилой аудитории с низкой цифровой уверенностью.
Голосовой слой не заменяет интерфейс полностью, а дополняет его и снижает порог входа в ежедневное использование приложения.

- Клиентский слой состоит из мобильного приложения для пожилого пользователя и веб-кабинета для семьи.
Мобильный интерфейс строится на крупных элементах, контрастной типографике, коротких текстах и предсказуемой навигации без перегруженных экранов.
Пользовательский путь сводится к трем базовым действиям: подтвердить прием лекарства, отметить самочувствие, ответить на вопрос AI-компаньона.
Веб-кабинет родственника отображает историю приема препаратов, динамику самочувствия, активные тревоги, статус ответа на уведомление и краткую аналитику по периоду.

- Модуль уведомлений реализует многоканальную доставку событий родственникам и ответственным специалистам.
При срабатывании тревожного правила система фиксирует причину события, отправляет уведомление, ожидает подтверждение реакции и при необходимости повторяет эскалацию по заданному сценарию.
Это исключает ситуацию, когда тревожный сигнал был отправлен, но остался без внимания.
Журнал статусов помогает анализировать, какие типы событий требуют корректировки логики и какие контакты работают эффективнее.

Преимущества выбранного технического решения *

- Высокая производительность (Go)

- Масштабируемость (микросервисная архитектура)

- Простота интерфейса для пользователя

- Возможность интеграции с медицинскими устройствами

- Низкая стоимость масштабирования

- Импортонезависимость

Имеющийся задел (

-Сформирована команда проекта из 4 ключевых ролей: руководитель проекта и продуктовый аналитик, fullstack-разработчик, AI/ML-инженер и UX/UI-дизайнер.​

- Разработана концепция продукта CareMate AI, включающая сценарии контроля приема лекарств, мониторинга самочувствия, AI-компаньона, тревожных уведомлений и семейного дашборда.​

-Определена архитектура решения: серверная часть, клиентский контур для пожилого пользователя, кабинет родственников, модуль AI-анализа жалоб и система событийной логики тревог.​

- Подготовлена дорожная карта разработки, в которой выделены модули лекарственной терапии, мониторинга состояния, AI-компаньона, тревожной эскалации и семейной аналитики.

Планы по патентной защите РИД 	(Укажите планируется ли в ходе реализации проекта (исполнения договора) получение прав на РИД. Укажите объект оформления прав на РИД и сроки)

Планируется регистрация Программы для ЭВМ в ФИПС "Программный комплекс CareMate AI для домашнего сопровождения пожилых людей, контроля приема лекарств, мониторинга состояния и тревожных уведомлений".​
Срок подачи заявки - 3 квартал 2027 года.

Календарный план

Этап 1.

1. Разработка функциональной схемы программного комплекса. 2. Составление требований к характеристикам программного комплекса.​

Этап 2. 1

1. Разработка модуля лекарственной терапии.​ 2. Создание модуля AI-анализа жалоб.​ 3. Разработка голосового интерфейса взаимодействия.​ 4. Разработка модуля тревожных уведомлений.​ 5. Разработка семейного дашборда и веб-кабинета.​ 6. Тестирование программного комплекса на отказоустойчивость.